**Проект**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

***О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа***

***до 2020 года» за 2016-2017 годы***

Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» Лысенко А.В. о реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» за 2016-2017 годы,Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

Информацию «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» за 2016-2017 годы» принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы

Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение №1

к Решению Думы Арамильского

городского округа

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

по вопросу «О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020» за 2016-2017 годы»

Реализация подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 (далее - Подпрограмма) за 2016 год представлена в таблице 1, за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» | | | | | |
| за 2016 г. (отчётный период) | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** | **%выполнения** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | |
| **2** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **20714,50** | **506,50** | **2,45** |  |
| 3 | местный бюджет | 20714,50 | 506,50 | 2,45 |  |
| **4** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **4839,10** | **131,48** | **2,72** |  |
| 5 | местный бюджет | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| **6** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **4839,10** | **131,48** | **2,72** |  |
| **7** | **Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей** | **4839,10** | **131,48** | **2,72** |  |
| 8 | местный бюджет | 4839,10 | 131,48 | 2,72 |  |
| **9** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **15875,40** | **375,02** | **2,36** |  |
| 10 | местный бюджет | 15875,40 | 375,02 | 2,36 |  |
| **11** | **Мероприятие 1.2. Ремонт изоляции участков тепловых сетей** | **375,40** | **375,02** | **99,90** |  |
| 12 | местный бюджет | 375,40 | 375,02 | 99,90 |  |
| **13** | **Мероприятие 1.6. Предоставление муниципальной гарантии** | **15500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 14 | местный бюджет | 15500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

В рамках Подпрограммы в 2016г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду **2015-2016г**., согласно исполнительных листов:

1. Поставка материалов - трубы, фасонные части к трубам, проволока вязальная, лист оцинкованной стали, на сумму 369 820 руб. 38 коп. - остаток оплаты по муниципальному контракту, также оплата по госпошлине за отсуженные платежи поставщиком, в сумме 5464 руб. 50 коп; (поставщик ООО «НПП Четвертый передел»)

2. Поставка бензогенератора для материально-технического обеспечения аварийной бригады МУП «Арамиль- Тепло», на сумму 39 781,0 (поставщик ООО «Группа компаний «НОВА Механика»).

3. Поставка кранов шаровых, на сумму 91 700 руб. 00 коп. (поставщик ООО «МТК»).

Итого, в рамках реализации Подпрограммы в 2016г. проведены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обустройству тепловых сетей:

- в г. Арамиль по ул. Октябрьская, протяженностью 11,4 п.м. (труба ППУ-ПЭ 89\*3,5 (160 мм. наружный диаметр), протяженностью 46,4 п.м. (труба ППУ-ОЦ 159\*4,5-1 (250 мм. наружный диаметр);

- ремонт тепловой сети по ул. Станционная, д. 13 (от жилого дома до железнодорожной станции);

- ремонт системы отопления в г. Арамиль по ул. Гарнизон, д. 18- 1,5 п.м. (труба ППУ-ПЭ 219\*6-1 (315 мм. наружный диаметр);

Произведена теплоизоляция системы теплоснабжения на участках по ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, д. 118 (ДЮСШ), по ул. Курчатова (от ТП № 2 до многоквартирного дома Курчатова 30-А). Для производства работ также использовались сопутствующие расходные материалы: задвижки, фланцы, электроды при электросварочных работах и проч.

- устройство тепловой сети от жилого дома по ул. Новая №1 до жилого дома по ул. Новая № 3 в г. Арамиль - 58 п.м трубы ППУ-ОЦ 108\*4,0-1 и проч.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» | | | | | |
| за 2017 г. (отчётный период) | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** | **% выполнения** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года** | | | | |
| **2** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА** | **4 641,5** | **4544,0** | **97,9** |  |
| 3 | местный бюджет | 4 641,5 | 4544,0 | 97,9 |  |
| **4** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **4 544,0** | **4544,0** | **100** |  |
| 5 | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **6** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| **7** | **Мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция участков тепловых сетей, увеличение уставного капитала** | **4 544,0** | **4544,0** | **100** |  |
| 8 | местный бюджет | 4 544,0 | 4544,0 | 100 |  |
| **9** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **97,5** | **0** | **0** |  |
| 10 | местный бюджет | 97,5 | 0 | 0 |  |
| **11** | **Мероприятие 2. Ремонт изоляции участков тепловых сетей** | **-** |  |  |  |
| 12 | местный бюджет | - |  |  |  |
| **13** | **Мероприятие 3. Предоставление муниципальной гарантии** | - |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | - |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4. Актуализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Арамильский городской округ** | 97,5 | 0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 97,5 | 0 | 0 |  |

В рамках Подпрограммы в 2017г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду **2015-2016г**., согласно исполнительных листов:

1. Поставка насосного оборудования для нужд котельной № 1 и котельной №2 на сумму 207 908 руб. 33 коп. (поставщик ООО «К Электрогидромаш»);

2. Поставка измерительных приборов количеством двух инфракрасных измерителей температуры, также покупка тепловизора, на сумму 167 792 руб. 00 коп. (поставщик ООО «НПП Аналитприбор»).

Также, в рамках Подпрограммы в 2017г. выполнялись мероприятия по погашению просроченной задолженности на поставку оборудования для нужд МУП «Арамиль-Тепло», приобретаемого для подготовки к отопительному периоду **2016-2017г**., согласно исполнительных листов:

1. Поставка труб (159\*6,5 м., количество-17,656 тонн), на сумму 1 030 413 руб. 27 коп. (поставщик ООО «РТ Сталь»);

2. Поставка труб (273\*7 м, количество 42,797 тонн), на сумму 2 702 879 руб. 54 коп. (поставщик ООО «СтройАльянс»)

3. Поставка материалов: отвод стальной 273\*8 - 75 шт., отвод стальной 159\*7 - 36 шт., фланец стальной 250 мм- 18 шт., на сумму 435 036 руб. 60 коп. (поставщик ООО «МЕТА»).

Планируемое мероприятие Подпрограммы «Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования Арамильский городской округ»- в 2017 году не проводилось.

Итого, в рамках реализации Подпрограммы в 2017г. проведены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обустройству тепловых сетей:

- ремонт участков изоляции тепловых сетей по адресам: поселок Арамиль, ул. Станционная, д. 13, ремонт изоляции трассы от п. АЗПМ (отдельными местами), по ул. Курчатова, д. 22-24,26, по ул. Механизаторов, ремонт изоляции тепловых сетей к жилому дому по ул. Новая, д. 3, к зданию почты по ул. Ленина (почта), около здания Учебно-курсового комбината и проч.

- ремонтные работы в котельной № 5 – замена паровой трубы к резервной скважине, замена фланцев на тепловом коллекторе, замена труб к резервному баку котельной и проч.

Заместитель Главы Администрации Р.В. Гарифуллин

Арамильского городского округа