**Проект**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

***О выполнении Плана мероприятий, посвященных году экологии, и о плане мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»***

 Заслушав и обсудив информацию Заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В. о выполнении Плана мероприятий, посвященных году экологии, и о плане мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»,Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

 Информацию «О выполнении Плана мероприятий, посвященных году экологии, и о плане мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы С.П. Мезенова

Арамильского городского округа

Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

***О выполнении Плана мероприятий, посвященных году экологии, и о плане мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы***

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 января 2016 г. № 7 2017 год был объявлен годом экологии в Российской Федерации.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 31 марта 2017 года № 107 утвержден План мероприятий, посвященных Году экологии, на территории Арамильского городского округа (далее – План).

В рамках Плана в 2017 году на территории Арамильского городского округа осуществлены следующие мероприятия:

Организованы и проведены два субботника. На уборку территории от мусора после зимнего периода было израсходовано 87,4 тыс. руб. местного бюджета.

В осенних мероприятиях по санитарной очистке территории округа, приуроченных к акции «Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия», приняли участие сотрудники Администрации, депутаты Думы Арамильского городского округа, а также сотрудники спортивной организации, управляющие компании и ТСЖ, жители округа.

За время проведения субботников были очищены от мусора территории общего пользования, придомовые и прилегающие к многоквартирным домам территории, проезды и детские площадки. Количество убранного мусора составило 265 куб. м., в том числе 25 куб. м. несанкционированных навалов мусора.

Объем вывоза мусора из частного сектора за 2017 год составил 22,9 тыс. куб. м.

На мероприятия по очистке территории округа от мусора в 2017 году из средств местного бюджета направлено 432,9 тыс. руб.

В целях предотвращения возникновения эпизоотий и распространения болезней, общих для человека и животных, проводились мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак. Так в 2017 году отловлены 123 безнадзорные собаки. На данные мероприятия было направлено 421,5 тыс. руб. из областного бюджета и 188 тыс. руб. из местного бюджета.

12 октября 2017 года утверждены новые Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее – Правила). В соответствии с новыми Правилами установлены границы прилегающих территорий, содержание которых в чистоте и порядке является обязанностью юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Также Администрацией Арамильского городского округа на протяжении 2017 года проводились информационно-разъяснительные мероприятия в целях формирования у населения округа правового и уважительного отношения к городской среде.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- проведение встреч Главы с населением Арамильского городского округа (рабочие визиты, встречи и мероприятия на предприятиях);

- утвержден порядок организации и проведения рейтингового голосования;

- утвержден план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования;

- организация пунктов приема предложений (13 пунктов было организовано);

- сбор предложений по благоустройству общественных территорий округа (поступило 2265 предложений);

- организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов (проведен конкурс среди школьников, поступил дизайн-проект площади ДК г. Арамиль от ИП);

- утвержден и опубликован перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования (3 территории);

- разработаны и опубликованы дизайн-проекты территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования;

- утвержден состав и порядок работы территориальных счетных комиссий (12 комиссий);

- организация и материальное оснащение 12 территориальных счетных комиссий и избирательных участков (подана заявка на выделение средств из Резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование рейтингового голосования в размере 334 680 руб.);

- освещение мероприятий в местных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер», официальный сайт Арамильского городского округа, соцсети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

В настоящий момент продолжается ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования.

В дальнейшей работе планируется реализация следующих мероприятий:

- 18 марта 2018 года - проведение рейтингового голосования по общественным территориям;

- до 21 марта 2018 года - утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и передача соответствующего протокола в Администрацию Арамильского городского округа для учета при актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»;

- не позднее 25 марта 2018 года - официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования;

- не позднее 31 марта 2018 года - Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» с учетом рейтингового голосования.

Заместитель главы Администрации Р.В. Гарифуллин

Арамильского городского округа