**Проект**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

***Информация***

***О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года***

 В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на 2-е полугодие 2019 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 13 июня 2019 года № 57/4, заслушав и обсудив информацию Заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года,Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

 Информацию «О ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев
2019 года» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение

к Решению Думы

Арамильского городского округа

***Информация***

 ***о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год и 9 месяцев 2019 года***

За 2018 год на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306, капитальный ремонт был проведен в шести многоквартирных домах общей площадью 7002,3м.кв. на сумму 15 282 196,52 по следующим адресам:

1. г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27

2. г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4

3. г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21

4. г. Арамиль, ул. Станционная, д. 18

5. г. Арамиль, ул. Станционная, д. 20

6. п. Светлый, д. 1.

Виды работ, произведенных в этих домах и стоимость их по договорам, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | **Стоимость работ по факту, руб.** |
|  Ремонт фасада |  1 124 603,72 |
|  Ремонт покрытия (крыша) |  10 775 118,08 |
|  Ремонт подвальных помещений |  426 660,86 |
|  Ремонт системы теплоснабжения |  726 796,22 |
|  Ремонт системы холодного водоснабжения |  476 828,56 |
|  Ремонт системы водоотведения |  1 014 480,22 |
|  Ремонт системы электроснабжения |  737 708,86 |
|  **Итого** | **15 282 196,52** |

За девять месяцев 2019 года на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
22 апреля 2014 № 306, проведен капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах общей площадью 8 408,0 м.кв. по следующим адресам:

1. г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27

2. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17

3. г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19

4. п. Светлый, д. 32

Объем выполненных работ, произведенных в этих домах по договорам, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27****виды работ** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| **г. Арамиль, ул. Садовая, д. 17****виды работ** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы теплоснабжения | 100% |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 100% |
| Ремонт системы горячеговодоснабжения | 100% |
| **г. Арамиль, ул. Садовая, д. 19** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт фасада | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт подвальных помещений | 100% |
| Ремонт системы теплоснабжения | 100% |
| Ремонт системы электроснабжения  | 100% |
| **п. Светлый, д. 32 виды работ** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт крыши (покрытие) | 75% |

Информация по адресному перечню многоквартирных домов, по которым произведен капитальный ремонт в 2018/2019 годах, приведена в приложениях №1, №2.

Заместитель главы Администрации

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

**Приложение №1**

**к информации**

 **о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год
и 9 месяцев 2019 года**

**Адресный перечень 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Виды работ** | **Стоимость работ по Договору, рублей.** |
|
|  | **Арамильский городской округ** |
| 1 | **г. Арамиль, ул. Декабристов д. 27** | ремонт фасада | 264 217,34 |
|  | ремонт крыши | 1 163 881,20 |
|  | утепление чердачного перекрытия  | 1 196 424,42 |
|  | ремонт подвальных помещений | 182 724,18 |
|  | ремонт системы теплоснабжения | 206 710,04 |
|  | ремонт системы холодного водоснабжения | 243 458,78 |
|  | ремонт системы водоотведения | 322 063,30 |
|  | ремонт системы электроснабжения | 273 968,86 |
|  **ВСЕГО по объектной смете:** | **3 853 448,12** |
| 3 | **г. Арамиль, ул. Тельмана, 4** | ремонт фасада | 284 389,44 |
|  | ремонт крыши | 979 997,08 |
|  | утепление чердачного перекрытия  | 851 786,54 |
|  | ремонт подвальных помещений | 150 778,04 |
|  | ремонт системы теплоснабжения | 520 086,18 |
|  | ремонт системы холодного водоснабжения | 161 947,92 |
|  | ремонт системы водоотведения | 286 308,12 |
|  | ремонт системы электроснабжения | 254 338,38 |
|  **ВСЕГО по объектной смете:** | **3 489 631,70** |
| 4 |  **г. Арамиль, ул. Строителей, 21** | Ремонт фасада | 575 996,94 |
|  | Ремонт крыши | 2 608 654,32 |
|  | Ремонт подвальных помещений | 93 158,64 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения | Контракт находится на исполнении |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71 421,86 |
|  |  | Ремонт системы водоотведения | 406 108,80 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 401,62 |
|  **ВСЕГО по объектной смете:**  | **3 964 742,18** |
|  | **п. Арамиль,** **ул. Станционная, 18** | Ремонт крыши | 1 134 357,60 |
|  **ВСЕГО по объектной смете:** | 1 134 357,60 |
|  | **п. Арамиль,** **ул. Станционная, 20** | Ремонт крыши | 1 134 357,60 |
| **ВСЕГО по объектной смете:** | 1 134 357,60 |
|  | **п. Светлый д. 1** | Ремонт крыши | 1 703 452,72 |
| **ВСЕГО по объектной смете:** | **1 703 452,72** |
| **Итого** | **15 282 196,52** |

**Приложение 2**

 **к информации**

 **о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2018 год
и 9 месяцев 2019 года**

**Адресный перечень 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Виды работ** | **Стоимость работ по Договору, рублей.** |
| **Арамильский городской округ** |
|  |
|  |   **ул. Курчатова, д. 27** | Ремонт фасада | 424 706,40 |
|   | Ремонт покрытия (крыша) | 912 658,80 |
|   | Ремонт подвальных помещений | 182 582,40 |
|   | **Итого** | **1 519 947,60** |
| 2 |  |
|   **ул. Садовая, д. 17** | Ремонт фасада |  |
|   | Ремонт покрытия (крыша) | 2 574 649,20 |
|   | Утепление чердачного перекрытия (крыша) | 2 305 302,00 |
|   | Ремонт подвальных помещений | Контракт находится на исполнении |
|   | Ремонт системы теплоснабжения | 3 233 370,00 |
|   | Ремонт системы холодного водоснабжения | 334 323,60 |
|   | Ремонт системы горячего водоснабжения | 636 414,00 |
|   | **Итого** | **9 084 058,80** |
| 3 |  |
|   **ул. Садовая, 19** | Ремонт фасада | Контракт находится на исполнении |
|   | Ремонт покрытия (крыша) | 3 052 915,20 |
|   | Ремонт подвальных помещений | Контракт находится на исполнении  |
|   | Ремонт системы теплоснабжения | 3 081 039,60 |
|   | Ремонт системы электроснабжения | 1 060 846,80 |
|   | **Итого** | **7 194 801,60** |
|  |  |  |  |
|  | **п. Светлый, 32** | Ремонт крыши (покрытия) | **Работы не закончены** |
|  |  | **Итого** |  |
|   |   | **Итоги по Арамильскому городскому округу** |  |

\*сумма может быть изменена по окончании исполнения контракта.