**Проект**

**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Р е ш е н и е**

**Думы Арамильского городского округа**

***О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП в Арамильском городском округе за 2019 год и 9 месяцев 2020 года***

 В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2020 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 июня 2020 года № 71/6, заслушав и обсудив информацию Исполняющего обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП в Арамильском городском округе за 2019 год и 9 месяцев 2020 года,Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

 Информацию о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП в Арамильском городском округе за 2019 год и 9 месяцев 2020 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности Главы

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к Решению Думы

Арамильского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

***О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП в Арамильском городском округе за 2019 год и 9 месяцев 2020 года***

За 2019 год на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306, капитальный ремонт был проведен в семи многоквартирных домах общей площадью 8408 кв.м на сумму 26 327 235,60 руб. по следующим адресам:

1. ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль;

2. ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль;

3. ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль;

4. п. Светлый, д. 32.

За девять месяцев 2020 года на территории Арамильского городского округа в рамках утверждённого краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, проведен капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах общей площадью 3506,8 кв.м по следующим адресам:

1. ул. Ленина, д. 1Б, г. Арамиль;

2. ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль;

3. пос. Светлый, д. 30.

Объем выполненных работ, произведенных в этих домах по договорам, приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **ул. Ленина, д. 1Б, г. Арамиль** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт системы электроснабжения | 100% |
| **ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт системы электроснабжения | 100% |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Ремонт системы водоотведения | 100% |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 100% |
| Ремонт системы горячеговодоснабжения | 100% |
| **пос. Светлый, д. 30.** | **Процент выполнения работ** |
| Ремонт покрытия (крыша) | 100% |
| Утепление чердачного перекрытия (крышы) | 100% |

Информация по адресному перечню многоквартирных домов, по которым произведен капитальный ремонт в 2019/2020 годах, приведена в приложении.

Исполняющий обязанности Главы

Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

|  |
| --- |
| Приложение 1к информации о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП в Арамильском городском округе за 2019 год и 9 месяцев 2020 года  |

**Адресный перечень**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Виды работ** | **Стоимость работ по Договору, рублей.** |
|
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 2019 год  |
| 1. | ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта  | 44 963,58 |
| 1.1. |   | ремонт крыши | 912 658,80 |
| 1.2. |   | ремонт фасада | 424 706,40 |
| 1.3. |   | ремонт подвальных помещений | 182 582,40 |
| 1.4. |   | строительный контроль | 18 253,18 |
|  ВСЕГО по смете: | 1 583 164,36 |
| 2. | ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 231 661,36 |
| 2.1. |   | ремонт покрытия (крыша) | 2 575 649,20 |
| 2.2. |  | утепление чердачного перекрытия | 2 305 305,00 |
| 2.3. |  | ремонт фасада | 1 819 101,60 |
| 2.4. |   | ремонт подвальных помещений | 622 174,80 |
| 2.4. |   | ремонт системы теплоснабжения | 3 233 370,00 |
| 2.5. |   | ремонт системы холодного водоснабжения | 334 323,60 |
| 2.6. |   | ремонт системы горячего водоснабжения  | 636 414,00 |
|  |   | строительный контроль | 181 681,17 |
|  ВСЕГО по смете:  | 11 939 680,73 |
| 3. | ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 267 050,76 |
| 3.1. |   | ремонт покрытия (крыша) | 3 052 915,20 |
| 3.2. |   | ремонт фасада | 1 626 322,80 |
| 3.3. |   | ремонт подвальных помещений | 638 059,20 |
| 3.4. |  | ремонт системы теплоснабжения | 3 081 039,60 |
| 3.5. |  | ремонт системы электроснабжения | 1 060 846,80 |
| 3.6. |  | строительный контроль | 122 679,10 |
|  ВСЕГО по смете:  | 9 848 913,46 |
| 4. | пос. Светлый, д. 32 | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 59 220,39 |
| 4.1. |  | ремонт покрытия (крыша) | 2 844 444,00 |
| 4.2. |  | строительный контроль | 51 812,66 |
|  ВСЕГО по смете: | 2 955 477,05 |
| Итого, по Арамильскому городскому округу за 2019 год | 26 327 235,60 |

|  |
| --- |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского городского округа за 9 месяцев 2020 года |
| 5. | ул. Ленина, д. 1Б, г. Арамиль  | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 81 889,59 |
| 5.1. |  | ремонт системы электроснабжения | 244 442,40 |
| 5.2. |   | строительный контроль | 43 313,04 |
|  ВСЕГО по смете: | 369 645,03 |
| 6. | ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 232 611,23 |
| 6.1. |  | ремонт покрытия (крыша) | 3 785 498,40 |
| 6.2. |  | ремонт системы электроснабжения | 606 547,20 |
| 6.3. |  | ремонт системы водоотведения | 345 554,40 |
| 6.4. |  | ремонт системы холодного водоснабжения | 373 650,00 |
| 6.5. |  | ремонт системы горячего водоснабжения | 345 554,40 |
| 6.6. |  | строительный контроль | 129 089,52 |
|  ВСЕГО по смете: | 5 818 505,15 |
| 7. | пос. Светлый, д. 30 | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 54 904,93 |
| 7.1. |  | ремонт покрытия (крыша) | 1 018 440,21 |
| 7.2. |  | утепление чердачного перекрытия (крыша) | 921 998,44 |
| 7.2. |  | строительный контроль | 53 776,8 |
| ВСЕГО по смете: | 2 049 120,38 |
| Итого, по Арамильскому городскому округу за 9 месяцев 2020 года | 8 237 270,56 |

\*сумма может быть изменена согласно подписанных актов выполненных работ по окончании исполнения договора подрядной организацией.